عقد تقديم خدمات تطوير موقع إلكتروني
رقم العقد: [...]   ·   التاريخ: [__/__/2026]
	ملاحظة: هذا نموذج عام للاستئناس. عدّل البنود حسب مشروعك، واستشر مختصًا قانونيًا عند الحاجة. احذف هذه الملاحظة قبل الإرسال.


بين الموقعين أدناه:
الطرف الأول (مقدّم الخدمة)
1. الاسم أو اسم النشاط: [....................]
1. العنوان: [....................]
1. رقم بطاقة المقاول الذاتي أو السجل التجاري: [....................]
1. الهاتف والبريد الإلكتروني: [....................]

الطرف الثاني (العميل)
1. الاسم أو اسم المؤسسة: [....................]
1. العنوان: [....................]
1. ممثَّلًا من طرف: [....................]
1. الهاتف والبريد الإلكتروني: [....................]
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1: موضوع العقد
يلتزم الطرف الأول بإنجاز [موقع تعريفي / متجر إلكتروني] لفائدة الطرف الثاني، حسب عرض السعر رقم [...] المؤرخ في [__/__/2026]، الذي يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة 2: نطاق العمل
يشمل العمل ما هو مذكور في بنود عرض السعر فقط. كل صفحة أو ميزة أو خدمة غير مذكورة فيه تُعدّ عملًا إضافيًا يُتفق عليه كتابيًا ويُسعَّر بشكل منفصل.
المادة 3: المدة
مدة الإنجاز [3 أسابيع] تبدأ من تاريخ استلام الدفعة الأولى ومحتوى الموقع كاملًا (النصوص والصور والشعار). كل تأخير من الطرف الثاني في تسليم المحتوى أو في الرد يمدّد هذه المدة بقدره.
المادة 4: المقابل المالي وطريقة الدفع
المبلغ الإجمالي: [56,000 دج]، يُدفع على ثلاث مراحل:
1. 40% عند توقيع هذا العقد، ولا يبدأ العمل قبل استلامها.
1. 30% بعد موافقة الطرف الثاني على التصميم.
1. 30% عند التسليم، وقبل تسليم بيانات الدخول والملفات النهائية.
وسيلة الدفع: [تحويل بريدي CCP / BaridiMob / تحويل بنكي / نقدًا]
المادة 5: التعديلات
يشمل السعر [تعديلين] على التصميم قبل البدء في البرمجة. كل تعديل إضافي، أو طلب جديد بعد الموافقة على التصميم، يُحسب بسعر [... دج للساعة] أو بعرض سعر منفصل.
المادة 6: التزامات الطرف الثاني
1. تقديم المحتوى المطلوب في الآجال المتفق عليها.
1. الرد على طلبات الموافقة والمراجعة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام.
1. ضمان أن له الحق في استعمال كل المحتوى الذي يقدمه (النصوص والصور والشعارات).
المادة 7: التسليم والقبول
بعد التسليم، للطرف الثاني مهلة سبعة أيام لمراجعة الموقع والإبلاغ كتابيًا عن أي خلل في البنود المتفق عليها. إذا انقضت المهلة دون ملاحظات، يُعدّ الموقع مقبولًا.
المادة 8: الملكية الفكرية
تنتقل ملكية الموقع ومحتواه إلى الطرف الثاني بعد سداد المبلغ كاملًا. ويحق للطرف الأول عرض المشروع في معرض أعماله، ما لم يطلب الطرف الثاني غير ذلك كتابيًا.
المادة 9: الضمان والصيانة
يلتزم الطرف الأول بتصحيح الأخطاء البرمجية في العمل المنجز مجانًا لمدة [30 يومًا] بعد التسليم. الصيانة والتحديثات بعد هذه المدة تكون باتفاق منفصل.
المادة 10: السرية
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلع عليها كل منهما بسبب هذا العقد، وعدم استعمالها لغير غرض العقد.
المادة 11: إنهاء العقد
إذا أوقف الطرف الثاني المشروع قبل اكتماله، يحتفظ الطرف الأول بالمبالغ المدفوعة مقابل العمل المنجز إلى ذلك التاريخ. وإذا أخلّ الطرف الأول بالتزاماته، يُعيد ما قُبض مقابل العمل غير المنجز.
المادة 12: حل النزاعات
يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف وديًا. وإذا تعذّر ذلك، يُرفع النزاع إلى المحكمة المختصة بولاية [...].
حُرّر هذا العقد في نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة، في [المدينة] بتاريخ [__/__/2026].
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